Smiltenes novada pašvaldības

projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām

KOMISIJAS

Sēdes protokols Nr.9

Smiltenē

| Sēde atklāta plkst. 11:00 attālināti | 2025. gada 04.aprīlī |
| --- | --- |

Sēdes darba kārtība:

- 2024. gada konkursa "Smiltenes novada domes projektu līdzfinansēšanas konkurss nevalstiskajām organizācijām” iesniegtā projekta ”Palsmanes baznīcas ārdurvju restaurācija” biedrība “Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Palsmanes draudze” iesnieguma SNP/25/2.15/1510 izskatīšana un lēmuma pieņemšana.

Piedalās:

komisijas locekļi: I.Dille, I.Siliņa, V.Mālkalne,  M.Mežulis, J.Adienis, E.Roslovs,

A.Harju.

Protokolē: I.Dzenīte.

- Saņemts iesniegums Nr. SNP/25/2.15/1510 no biedrības “Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Palsmanes draudze” par 2024. gada konkursa "Smiltenes novada pašvaldības projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām” iesniegtā projekta ” Palsmanes baznīcas ārdurvju restaurācija ” realizēšanas termiņa pagarinājumu.

I.Dille informē, ka ir saņemts biedrības “Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Palsmanes draudze” iesniegums projekta pieteikumam ”Palsmanes baznīcas ārdurvju restaurācija”, kurā biedrībai pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 23. maija lēmumu Nr. 316 (protokols Nr.6, 53§.) pašvaldība apstiprina biedrības projekta pieteikumu, piešķirot līdzfinansējumu 2000.00 EUR apmērā. Biedrība lūdz pagarināt projekta īstenošanu līdz 2026.gada 1.aprīlim

Notiek diskusijas.

J.Adienis norāda, ka biedrībai nav kopējā projekta finansējuma nodrošinājuma, ieteic atgriezt pašvaldības finansējumu un piedalīties atkārtoti projektu pieteikumu konkursā, kad ir attiecīgais finansējuma nodrošinājums.

A.Harju norāda, ka ar pagarinājumu tiks “iesaldēti” pašvaldības finanšu līdzekļi. Biedrībai projektu īstenot bija plānots līdz  2025.gada 8. martā, iesniegums par pagarinājumu iesniegts 2025.gada 12.martā.

Komisija atkārtoti pārlasa Projekta konkursa Nolikumu un noslēgto vienošanos ar biedrību, kurā pašvaldība norāda, ka, saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, tā ir tiesīga pieprasīt piešķirtā līdzfinansējuma  pilnu atmaksu.

I.Dille aicina komisijas locekļus balsot.

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par, komisija

NOLEMJ:

Rakstiski pieprasīt biedrībai atgriezt piešķirto līdzfinansējumu pašvaldībai un atkārtoti  piedalīties  projektu pieteikumu konkursos, kad ir finanšu līdzekļu nodrošinājums.

Sēde slēgta plkst. 11:40

Komisijas

priekšsēdētājs:		____________	Ieva Dille

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: _____________         Astrīda Harju

Komisijas locekļi:

____________	Inta Siliņa

___________              Velga Mālkalne

____________	Edgars Roslovs

____________            Jānis Adienis

____________            Matīss Mežulis

Protokolēja:		____________	Inita Dzenīte